UMOWA Nr ……

zawarta w dniu …….. 2022 r. w Białej Drugiej pomiędzy Gminą Biała z siedzibą: Biała Druga 4b, 98-350 Biała, NIP 832-196-45-56, reprezentowaną przez Wójta Gminy – ………………. zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a ……………………, NIP……………., REGON………………reprezentowane przez ……………………… zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

w wyniku złożonej oferty została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała”.

- Zakres zamówienia obejmuje odbiór około 142,51 Mg odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Biała oraz transport na składowisko odpadów niebezpiecznych, rozładunek i unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

- Szacowana ilość odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia jest zgodna z wnioskiem  złożonym przez Zamawiającego do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie zadania. Zamawiający uzyskał promesę na dofinansowanie zadania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zmniejszenie lub zwiększenie ilości odpadów zawierających azbest) z uwagi na fakt, iż podane ilości odpadów określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia będą protokoły odbioru odpadów, karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz protokół końcowy z realizacji przedmiotu umowy.

- Wykaz 47 posesji objętych przedmiotem zamówienia zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

§ 2

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) powiadomienie mieszkańców o terminie odbioru odpadów zawierających azbest,

2) odbiór odpadów wcześniej już zdemontowanych przez właściciela posesji i tymczasowo zdeponowanych na jego terenie,

3) pakowanie, załadunek i transport wyrobów zawierających azbest,

4) utylizację (unieszkodliwienie) wyrobów zawierających azbest, tj. ich umieszczenie na legalnym składowisku, z którym Wykonawca posiada aktualną, podpisaną umowę,

5) Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do zważenia odebranych odpadów, odrębnie z każdej nieruchomości od mieszkańca Gminy Biała i odnotowania danych w protokołach odbioru,

6) zapewnienie wykonania usługi przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem wszystkich odpadów powstałych
w wyniku wykonania przedmiotu umowy, co potwierdzi w karcie przekazania odpadu i protokole odbioru. Protokół odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu i Wnioskodawcy (właścicielowi posesji).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów jako dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko, którego prowadzący posiada zezwolenie na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

- Przedłożenie pełnej dokumentacji rozliczeniowej po wykonanej usłudze w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2022 r.

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości Mg zebranych, spakowanych, odtransportowanych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest i ceny jednostkowej wskazanej w ust. 2.

- Strony ustalają, za wykonanie przedmiotu umowy cenę jednostkową w wysokości ..………..zł brutto / Mg (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć zł).

- Cena jednostkowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy i jest niezmienna do końca realizacji niniejszej umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca wyraża zgodę na ewentualne zmniejszenie lub zwiększenie w trakcie trwania umowy ilości planowanych do usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
w stosunku do szacunków określonych zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zamawiającego do WFOŚiGW w Łodzi.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że składowiska odpadów, na które będą wywożone odpady zawierające azbest spełniają wymogi formalno – prawne dla składowisk odpadów niebezpiecznych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wpis do rejestru Bazy Danych Odpadów (BDO).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i doświadczeniem oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 5

- Przedstawicielem ze strony Zamawiającego będzie: Izabela Jagieła-Rębacz tel. 43/8419090 wew. 28

- Przedstawicielem ze strony Wykonawcy będzie: ……………. tel. ………………...

§ 6

- Strony zgodnie ustalają, iż przedmiot zamówienia objęty będzie odbiorem końcowym.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie przedmiotu umowy, określonego
w § 1 wraz ze sprawozdaniem z wykonania usługi określonym w § 2 ust. 3 i 4.

§ 7

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie usługi nastąpi jednorazowo, po zakończeniu świadczenia usługi. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego i wystawionej przez Wykonawcę. Do faktury winno być dołączone sprawozdanie z wykonania usługi. W przypadku przedłożenia nieprawidłowo sporządzonych dokumentów Wykonawca jest zobowiązany do ich poprawienia w terminie 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Strony ustalają, że w wystawionej fakturze nabywcą będzie:

Gmina Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała, NIP 832-196 -45-56.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w doręczonej fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki za przekroczenie terminu płatności.

§ 8

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego końcowego terminu jej wykonania,

- za nieterminowe, niezgodne z harmonogramem wykonanie usługi w wysokości 0,3 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego określonego w harmonogramie terminu jej wykonania,

- za odstąpienie, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

§ 9

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność w zakresie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim, podczas wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy.

- Koszty usunięcia szkód powstałych w wyniku niewłaściwego działania Wykonawcy ponosi Wykonawca.

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli podczas wykonywania usługi przez Wykonawcę.

§ 11

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 20 października 2022 r.

- Zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, w tym przypadku Zamawiający zachowuje prawo do naliczania kary umownej, o której mowa w § 8.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy nastąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA